# 内部沟通：需求收敛事项

备忘录

发件人：李四

收件人：张三

日期：2024-08-24

主题：资源协调

一、关键进展

Nebula项目进入第29周后，需求冻结与开发排期出现偏差，主要受外部接口交付延迟、测试环境容量不足和审批窗口重叠影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

二、背景说明

产品部门过去两周累计收到17项与需求收敛相关的协调请求，其中资源调拨、采购到货和供应商排期问题最为集中，涉及日志导出、权限调整和个人信息处理的临时方案不得先上后补，必须同步形成审批记录、风险说明和回退计划。

三、行动安排

财务、采购和业务侧同步反馈，本月与百度相关的合同补充条款尚未全部回签，已对测试设备到货与付款节点产生影响，各责任人需在日报中补充阻塞原因、预计恢复日期和所需支持资源，避免周报只描述现象而无法支持管理层决策。

下次会议：2024-04-27 14:00